DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

N° 42/2025

- INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1 Área requisitante - Câmara Municipal de Três Passos-RS.

1.2 Data prevista para conclusão do processo de contratação A data pretendida para conclusão da contratação, a fim de evitar prejuízos ou descontinuidade das atividades do Câmara Municipal de Vereadores, é 30/09/2025.

1.3 Descrição sucinta do objeto Contratação emergencial de empresa do ramo pertinente para realização de projeto de arquitetura/engenharia para reparos na estrutura do plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Três Passos, com o devido acompanhamento da execução da obra até a sua finalização conforme termo de referência.

1.4 Prioridade Alta.

1.5 Justificativa de prioridade A prioridade é justificada pela necessidade urgente de reparo da estrutura do plenário da Câmara, visto que são realizadas sessões ordinárias todas as segundas-feiras e reuniões das comissões das quintas-feiras. É fundamental que o plenário da Câmara esteja seguro e em perfeitas condições para garantir a integridade física dos vereadores, servidores e da população que acompanha as sessões e reuniões, além de assegurar a realização dos trabalhos legislativos com eficiência, dignidade e respeito às normas legais e estruturais. Um ambiente inadequado compromete não apenas a segurança, mas também a imagem institucional da Câmara e o bom andamento das atividades parlamentares. Por isso, a reforma precisa acontecer com urgência, a fim de corrigir os problemas enfrentados, e criar um ambiente funcional, acessível e seguro.

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

- A referida contratação se justifica pelo fato de que, na manhã do dia 05/09/2025 ocorreu o desabamento de parte da parede do atual plenário da Câmara, fato que representa risco iminente à segurança física de servidores, vereadores e do público em geral. - O prédio da Câmara está localizado em um imóvel antigo, construído há várias décadas, originalmente concebido como uma residência, e que atualmente apresenta sinais evidentes de desgaste estrutural e inadequação às necessidades funcionais e de segurança de um espaço público de uso coletivo. Diante da gravidade da situação, trata-se de um caso de urgência real e comprovada, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21 que dispensa a realização de licitação em situações emergenciais que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. A contratação do profissional é essencial para: - Realização de vistoria técnica do local; - Diagnóstico das condições estruturais do prédio; - Elaboração de projeto de reforma com as intervenções necessárias; - Posterior instrução de processo emergencial para execução da obra, com base em projeto técnico adequado. Esse processo é fundamental para assegurar a integridade e a segurança de todos que frequentam o prédio da Câmara Municipal. O plenário atualmente utilizado, além de abrigar sessões e reuniões, é um espaço de circulação constante de pessoas, o que reforça a necessidade de manter suas condições adequadas de uso. A obra garantirá que o ambiente permaneça seguro e funcional até a conclusão e inauguração do Novo Plenário, ocasião em que continuará a desempenhar um papel relevante no funcionamento das atividades legislativas e institucionais. Dessa forma, a intervenção não apenas resolve uma demanda imediata, mas também contribui para a preservação da estrutura e para a continuidade dos trabalhos da Câmara. Ressalta-se que a atuação do profissional deverá ocorrer com a maior brevidade possível, de modo a possibilitar o retorno seguro das atividades legislativas no plenário, atualmente comprometidas. Assim, a presente justificativa visa instruir e embasar o processo de contratação emergencial, atendendo aos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e segurança jurídica.Segue abaixo, fotos do Plenário da Câmara, depois do desabamento:

- 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

- Diante da gravidade da situação, trata-se de um caso de urgência real e comprovada, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21 que dispensa a realização de licitação em situações emergenciais que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. A contratação do profissional é essencial para: - Realização de vistoria técnica do local; - Diagnóstico das condições estruturais do prédio; - Elaboração de projeto de reforma com as intervenções necessárias; - Posterior instrução de processo emergencial para execução da obra, com base em projeto técnico adequado. Ressalta-se que a atuação do profissional deverá ocorrer com a maior brevidade possível, de modo a possibilitar o retorno seguro das atividades legislativas no plenário, atualmente comprometidas. Assim, a presente justificativa visa instruir e embasar o processo de contratação emergencial, atendendo aos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e segurança jurídica.

| - 4. MATERIAIS A SEREM CONTRATADOS: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO | - QUANT. |
| 01 | Projeto de arquitetura/engenharia para reparos na estrutura do plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Três Passos. | 01 unid |
| 02 | Acompanhamento da Execução do processo de execução do projeto, com visitas diárias ao Plenário, para acompanhamento conferência de que a execução terá fidelidade ao projetado, bem como prestar Assessoria Técnica, devendo a contratada se manifestar tecnicamente a pedido da contratante, inclusive, por escrito, como no caso de dúvidas e eventuais pedidos de aditivos contratuais por parte da empresa executora do projeto. | 01 unid |

| - 4. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| - Nome | - Cargo/função |
| Andrieli Camila Hepp | Assistente Administrativa |

| 5. ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável | Data |
| Fiscalização contratual | Andrieli Camila Hepp Assistente administrativa | Durante vigência contratual |

| 6. ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS |  |
| --- | --- |
| DFD finalizado em: 08/09/2025 | De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências. |
| Emanuelle C. C. Petrazzini Diretora Geral | Flavio Habitzreiter Presidente |