ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 42/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 42/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA REPAROS NA ESTRUTURA DO PLENÁRIO ATUALMENTE UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA ATÉ A SUA FINALIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A contratação emergencial de empresa do ramo pertinente para realização de projeto de arquitetura/engenharia para reparos na estrutura do plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Três Passos, com o devido acompanhamento da execução da obra até a sua finalização conforme termo de referência se justifica pelo fato de que, na manhã do dia 05/09/2025 ocorreu o desabamento de parte da parede do plenário atualmente utilizado pela Câmara, fato que representa risco iminente à segurança física de servidores, vereadores e do público em geral.

- O prédio da Câmara está localizado em um imóvel antigo, construído há várias décadas, originalmente concebido como uma residência, e que atualmente apresenta sinais evidentes de desgaste estrutural e inadequação às necessidades funcionais e de segurança de um espaço público de uso coletivo..

Diante da gravidade da situação, trata-se de um caso de urgência real e comprovada, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21 que dispensa a realização de licitação em situações emergenciais que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

Atualmente, o Poder Legislativo não possui em seu quadro de servidores profissional da área de arquitetura ou engenharia, para trabalhar na elaboração do projeto e posteriormente acompanhar e prestar auxílio técnico na fiscalização da execução da obra, conferindo a fidelidade ao projetado, bem como realizar assessoria técnica, respondendo a eventuais dúvidas da contratante e para embasar a resposta a possíveis pedidos de aditivos, inclusive, por escrito, tornando-se, dessa forma, de suma importância a contratação de empresa do ramo pertinente para desempenhar tal função.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

A contratação em questão tem caráter emergencial e não estava contemplada no Plano Anual de Contratações – PAC, uma vez que foi motivada por um evento imprevisível e excepcional, qual seja, a queda de parte da estrutura do Plenário ocorrida em 05/09/2025. Apesar disso, a medida está em consonância com o planejamento institucional da Câmara Municipal, pois visa garantir a continuidade dos trabalhos legislativos e a proteção do patrimônio do Poder Legislativo

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1 A empresa contratada deverá realizar o projeto de arquitetura/engenharia para reparos no plenário atualmente utilizado pela  Câmara Municipal de Três Passos, com o devido acompanhamento da execução da obra até a sua finalização, contendo:

a) ESTUDO PRELIMINAR: Levantamento de dados, estudos preparatórios, planta de layout e demais documentos em que se demonstra a compreensão do problema e a definição dos critérios e diretrizes conceituais para o desenvolvimento do trabalho.

b) ANTEPROJETO: Solução geral do tema a nível de pré-execução com definições do conceito adotado, pesquisa de materiais, planta layout do projeto. Nesta etapa são feitas as alterações de projeto e revisões por parte da Contratante.

c) PROJETO EXECUTIVO: Solução definitiva do anteprojeto, representada em desenhos técnicos e especificações necessárias para a execução do projeto, incluindo os seguintes desenhos técnicos: planta arquitetônica, detalhamento de serviços e materiais.

d) ORÇAMENTO DAS INTERVENÇÕES: Orçamento discriminado, com os serviços, incluindo materiais e mão de obra, quantidade e especificações, relacionados ao projeto.

e) ASSESSORIA TÉCNICA: Acompanhamento técnico junto ao fornecedor a ser contratado, validação dos serviços executados, para a perfeita conclusão das intervenções, conforme projeto, memorial e especificações apresentadas, bem como realizar assessoria técnica, respondendo a eventuais dúvidas da contratante e para embasar a resposta a possíveis pedidos de aditivos, inclusive, por escrito, tornando-se, dessa forma, de suma importância a contratação de empresa do ramo pertinente para desempenhar tal função.

3.2Todas as etapas serão avaliadas pelo Fiscal do Contrato, que fará a avaliação preliminar e em conjunto com o interessado e/ou seu representante dará por validada a etapa ou solicitará sugestões, alterações ou complementações, de forma a garantir as revisões estabelecidas.

3.3 As documentações técnicas relacionadas ao projeto de reparo do Plenário, será entregue em 02 (duas) cópias impressa do PROJETO EXECUTIVO.

3.4 Os arquivos referentes a documentação técnica, serão disponibilizados pela CONTRATANTE em mídia digital, tendo como extensões em jpeg, .pdf, .doc, .xlsx e .dwg, necessários à execução posterior dos serviços, em função de informações complementares de cotas e alturas. O CONTRATANTE somente irá utilizar o projeto para os fins estabelecidos, mantendo o direito autoral conforme legislação vigente.

3.5 A presente contratação contará com 03 (três) fases  de execução, sendo elas:

3.5.1.FASE 1: Entrega do anteprojeto em até 03 (três) dias uteis após a assinatura do contrato.

3.5.2. FASE 2: Entrega do projeto executivo em até 02 (dois) dias uteis após a entrega aprovação da fase 1.

3.5.3 FASE 3: Acompanhamento do processo de execução do projeto de reparo do Plenário, compreendendo, durante todo o período de execução , visitas diárias ao Plenário, para acompanhamento, e conferência de que a execução terá fidelidade ao projetado, bem como prestar Assessoria Técnica, devendo a contratada se manifestar tecnicamente a pedido da contratante, inclusive por escrito, como no caso de dúvidas e eventuais pedidos de aditivos contratuais por parte da empresa executora do projeto.

3.5.4. Não serão contados os dias em que o projeto ficar retido pelo CONTRATANTE, para apreciação.

3.6 O projeto como um todo, deverá conter:

3.6.1 Planta baixa;

3.6.2 Planilha orçamentária (orçamento e composições);

3.6.3 Cronograma Físico-Financeiro;

3.6.4 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou   RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) devidamente registrada referente a todos os projetos, planilhas, memoriais e demais documentos que forem elaborados;

3.6.5 Elaboração e fornecimento de memorial descritivo/executivo dos reparos a serem realizados, contendo o detalhamento da realização da obra de reforma;

3.6.6 Deverão ser fornecidas visitas técnicas diárias para acompanhamento durante a execução do projeto, até o termo de recebimento definitivo da entrega da obra;

3.6.7 As vistas não poderão ser subcontratadas, devendo ser efetuadas por profissional da empresa contratada.

3.8 Será fornecido à contratada pela contratante:

3.8.1 Imagens internas do prédio da Câmara, para o profissional visualizar como era a parte interna antes das alterações nas paredes, que adequaram o espaço para se tornar o  Plenário  da Câmara Municipal (Essa adequação ocorreu em 2009).

3.9 Demais informações:

3.9.1 O projeto a ser  elaborado deverá atender as necessidades de trabalho da Câmara Municipal de Três Passos, bem como estar dentro das normas legais e legislação vigente;

3.9.2 O projeto apresentado deverá ser eficiente e atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Passos;

3.9.3 O projeto deverá ser elaborados preferencialmente através da Plataforma BIM (Building Information Modelling, ou Modelagem da Informação da Construção) ou por outra plataforma adequada ao desenvolvimento do projeto.

3.9.4 Durante o período de execução do projeto elaborado pela Contratada, o profissional responsável pelo projeto deverá estar disponível para sanar dúvidas que vierem a surgir sobre as especificações (sobre materiais, medidas, posicionamento, eventuais pedidos de aditivo pela empresa executora, etc) e, acompanhar a execução do projeto, desde o início até a expedição do termo de recebimento definitivo expedido pela Câmara Municipal de Três Passos/RS;

3.9.5 A empresa contratada deverá acompanhar todo o processo de execução da obra de reforma de forma presencial, realizando visitas diárias enquanto perdurar o período de realização da obra.

3.9.6 Os custos quanto as avaliações, planejamento, elaboração, detalhamento, correção e/ou revisão de projeto, bem como assessoria técnica especializada e apoio, supervisão e fiscalização deverão estar inclusos no valor apresentado.

3.10 Definição do profissional que deverá prestar os serviços:

3.10.1  O profissional que deverá prestar os serviços descritos na caracterização do objeto é um  engenheiro civil ou arquiteto e urbanista. Se houver necessidade específica, outro profissional também poderá fazer parte da elaboração do projeto sendo que, neste caso, o ônus da contratação correrá exclusivamente por conta da contratada. O profissional deverá possuir registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  CREA ou   órgão competente apresentando comprovação atualizada, e comprovar vínculo com a empresa participante do processo licitatório.

3.10.2 Deverão ser apresentadas pela CONTRATADA, no momento da contratação, a CAT (Certidão de Acervo Técnico) operacional e o profissional comprovando sua experiência ao longo do exercício da atividade, compatível com sua competência.

3.11. Da Vigência Contratual E Prazo De Execução

3.11.1 O instrumento  contratual terá vigência até 31/12/2025.

§ 1º A execução deverá ter início após a assinatura do presente termo.

§ 2º Qualquer alteração no prazo suprarreferido dependerá de prévia aprovação, por escrito, do Contratante.

3.11.2  A presente contratação contará com 03 (três) fases  de execução, sendo elas:

3.11.2.1 .FASE 1: Entrega do anteprojeto em até 03 (três) dias úteis após a assinatura do contrato.

3.11.2.2. FASE 2: Entrega do projeto executivo em até 01 (um) dia útil após a entrega e aprovação da fase 1.

3.11.2.3. FASE 3: Acompanhamento do processo de execução do projeto, compreendendo,  visitas diárias ao Plenário, para acompanhamento, e conferência de que a execução terá fidelidade ao projetado, bem como prestar Assessoria Técnica, devendo a contratada se manifestar tecnicamente a pedido da contratante, inclusive por escrito, como no caso de dúvidas e eventuais pedidos de aditivos contratuais por parte da empresa executora do projeto.

3.11.3. Não serão contados os dias em que o projeto ficar retido pelo CONTRATANTE, para apreciação.

3.12.  Reajuste, Repactuação E Reequilíbrio

O contrato será reajustado, nos termos do art. 25 da Lei Federal 14.133/2021 e observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base do orçamento estimado, mediante solicitação do contratado.

§ 1º  Para fins de reajuste, levar-se à como data base a data do orçamento estimado, ou da planilha orçamentária constante do processo administrativo ou do Termo de Referência.

§ 2º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§ 3º  O valor do contrato será reajustado pelo INPC, obedecendo-se a metodologia de cálculo adequada para sua atualização.

§ 4º Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

§ 5º A revisão de contrato ou reequilíbrio econômico-financeiro decorre da imprevisão, consiste em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, que poderá ser concedido a qualquer tempo, e para sua concessão devem ser verificados os seguintes requisitos:

a) evento futuro e incerto;

b) evento ocorrido após a apresentação da proposta;

c) o evento não pode ocorrer por culpa da contratada;

d) possibilidade de revisão seja aventada pela contratada ou pela contratante;

e) modificação consubstancial nas condições contratadas;

f) haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada.

g) demonstração da quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

§ 6º O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do instrumento e antes de eventual prorrogação.

§ 7º A contratada, para fazer jus ao equilíbrio econômico-financeiro, deverá apresentar em até 10 (dez) dias após a assinatura do instrumento planilha de custos elaborada pelo contador/técnico contábil da empresa e documentos comprobatórios dos preços apresentados. A falta da apresentação desta poderá ensejar o indeferimento do pedido pela contabilidade.

§ 8º Solicitada repactuação ou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o contratante obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

§ 9º O não cumprimento do prazo constante no item § 8º desta cláusula não implica em deferimento do pedido por parte do contratante. Todos os documentos necessários à apreciação do pedido deverão ser apresentados acompanhados de o requerimento.

3.13.  Garantia de execução

Para a presente contratação não haverá exigência de garantia de execução tendo em vista que o serviço somente será pago após a sua realização.

3.14. Das obrigações da contratante e da contratada

§ 1º São obrigações da Contratante:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021; A Câmara Municipal de Vereadores não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§ 2º São obrigações da contratada:

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e  seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I - Efetuar a prestação de serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal de Vereadores ou a terceiros em razão da execução do contrato;

IV - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

V - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Dispensa de Licitação;

VII - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

VIII - Implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4º da Lei nº 14.133/2021;

IX - Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

3.15.  Das Responsabilidades Do Contratado

A empresa CONTRATADA se compromete a executar o contrato de acordo com as disposições do Termo de Referência e em conformidade com as cláusulas constantes neste instrumento e a prestar a garantia pelo prazo proposto, ou seja, cinco anos a contar da entrega dos serviços prestados. No caso de a garantia ser acionada deverá ser prestada no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento da solicitação. O descumprimento da garantia acarretará aplicação das penalidades previstas no termo de referência e contrato por descumprimento de cláusula do contrato. As penalidades neste caso poderão ser aplicadas ainda que o prazo de vigência contratual esteja exaurido, fato que não poderá ser alegado pela contratada, pois de conhecimento prévio.

# 3.16. Do termo de contrato ou instrumento equivalente

- 3.16.1. Após a homologação da  dispensa de licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

- 3.16.2.O adjudicatário terá o prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de sua convocação que poderá ser feita por e-mail, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- 3.16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Câmara Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de dois dias, a contar da data de seu recebimento.

- 3.16.4. Os prazos previstos nas fases de execução poderão ser prorrogados, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Câmara Municipal.

- 3.16.4.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

- 3.16.5. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

- 3.16.6. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no termo de Referência.

- 3.16.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Câmara Municipal previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

- 3.16.8. Previamente à contratação a Câmara Municipal realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

- 3.16.9. As condições de habilitação consignadas neste Edital, deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato.

- 3.16.10. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

- 3.16.11. Na hipótese de o vencedor do processo de dispensa de  licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Câmara Municipal, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

# 3.17. Das Infrações e sanções administrativas

§ 1º Das Infrações Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Câmara Municipal de Vereadores, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não mantenha a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebre o contrato ou não entregue a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;

h) apresente declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou preste declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraude a licitação ou pratique ato fraudulento na execução do contrato;

j) comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

l) pratique atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 2º Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas

A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:

I- Advertência, para a infração prevista na alínea “a”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II-  multa, nas modalidades:

1.  Compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nas alíneas “a” até “m”.

2. Moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3. Impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “b” até “g”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “h” até  “m”.

§ 3º Da Aplicação das Sanções

I. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A aplicação de sanções não exime o licitante ou o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público. O valor previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da indenização devida à título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

II. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de 	Referência.

III. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

IV. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Câmara Municipal de Vereadores, nos casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

V. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

VI Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

###### § 4º Da execução da garantia contratual

O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual, havendo. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante.

I. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a diferença devida, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. Esgotados o prazo para pagamento do valor devido, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa tributária. Não havendo garantia, a multa será cientificada ao contratado para pagamento nos mesmos prazos estipulados neste item, sob pena de inscrição em dívida ativa, após o decurso deste prazo.

3.18.  Da extinção do Contrato

O presente termo de contrato poderá ser extinto:

- Por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Vereadores, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

- Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

- A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

- O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

3.19. Das Vedações

É vedado à contratada:

I. A subcontratação, sem autorização prévia e por escrito da Contratante;

II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

3.20.  Das alterações

§ 1º Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

§ 2º A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 3º As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

3.21.  Dos Casos Omissos

§ 1º Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

4. ESTIMA DAS QUANTIDADES:

A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA REPAROS NA ESTRUTURA DO PLENÁRIO ATUALMENTE UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA ATÉ A SUA FINALIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, e nas quantidades descritas a seguir:

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Projeto de arquitetura/engenharia para reparos na estrutura do plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Três Passos. | 01 unid |
| 02 | Acompanhamento da Execução do processo de execução do projeto, com visitas diárias ao Plenário, para acompanhamento conferência de que a execução terá fidelidade ao projetado, bem como prestar Assessoria Técnica, devendo a contratada se manifestar tecnicamente a pedido da contratante, inclusive, por escrito, como no caso de dúvidas e eventuais pedidos de aditivos contratuais por parte da empresa executora do projeto. | 01 unid |

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

Conforme pesquisa realizada no mercado, as soluções disponíveis para necessidade administrativa são:

I –  Solicitar a cedência de arquiteto ou engenheiro da Prefeitura Municipal para realizar o projeto de reparos:

A Câmara Municipal de Três Passos não dispõe de profissional técnico habilitado em engenharia ou arquitetura em seu quadro de servidores, e a Prefeitura Municipal, devido à elevada demanda de trabalho, não tem condições de ceder um profissional de forma imediata. Essa limitação inviabiliza a elaboração urgente do projeto por meios próprios, o que poderia acarretar atrasos significativos na solução do problema.

II – Aguardar procedimento licitatório ordinário:

A realização de licitação convencional  para contratação de profissional de engenharia/ arquitetura demandaria prazos incompatíveis com a urgência da situação, durante os quais o risco estrutural permaneceria, com possibilidade de agravamento dos danos. Assim, essa alternativa também se mostra inviável diante da urgência e da necessidade de ação imediata.

III – Contratação emergencial de empresa especializada para realização do projeto de arquitetura/engenharia:

Trata-se da solução viável e necessária, amparada pelo art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, possibilitando a realização imediata do projeto de  reparos estruturais no plenário, garantindo a segurança, a preservação do patrimônio público e a continuidade das atividades legislativas.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se que para a contratação desejada, o valor total global será de R$ 2.905,34 (dois mil, novecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). Visto que a presente contratação refere-se a serviços prestados pelo mercado, porém, não em um mercado de pronta entrega, mas sim um ramo de prestação personalizado de arquitetura/engenharia. A própria natureza da operação assim o exige, considerando que o projeto elaborado precisa atender as necessidades específicas do ambiente do Plenário.

Assim, levando em consideração a peculiaridade da operação em si, a pesquisa de mercado considerou como mais adequada a coleta de preços junto a empresas e profissionais do ramo pertinente, com expertise no objeto em questão e que possuem habilidades técnicas para leitura e mensuração do projeto, algo de suma importância e que não seria possível em uma pesquisa convencional na internet.

A análise de preços e soluções no histórico de contratações públicas ou de outros processos de contratações ‘semelhantes’ feitas por outros órgãos, registrados em sites como PNCP e Licitacon RS, não se apresentou como favorável opção, visto que a presente contratação  possui o objeto significativamente  personalizado e não seria viável a consulta, visto que a ‘semelhança’, como anteriormente mencionada, se observa na forma, não no objeto contratado.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A elaboração do projeto por profissional técnico especializado garantirá um projeto ideal para atender as necessidades da Câmara Municipal. O objeto dessa contratação contemplará os seguintes projetos:

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Projeto de arquitetura/engenharia para reparos na estrutura do plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Três Passos. | 01 unid |
| 02 | Acompanhamento da Execução do processo de execução do projeto, com visitas diárias ao Plenário, para acompanhamento conferência de que a execução terá fidelidade ao projetado, bem como prestar Assessoria Técnica, devendo a contratada se manifestar tecnicamente a pedido da contratante, inclusive, por escrito, como no caso de dúvidas e eventuais pedidos de aditivos contratuais por parte da empresa executora do projeto. | 01 unid |

8.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação não será parcelada, sendo estabelecido um único contrato global para a  elaboração de projeto de arquitetura/engenharia e  acompanhamento e  auxílio na fiscalização da execução da obra emergencial de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Três Passos/RS.

A centralização dos serviços de elaboração do projeto e acompanhamento da obra de execução em um único contrato assegura maior eficiência na execução, permitindo o acompanhamento integral da obra, evitando atrasos, divergências entre fornecedores e garantindo a segurança dos usuários durante o processo.

Além disso, a unificação facilita a gestão administrativa e financeira, simplificando a fiscalização e o controle de qualidade dos serviços e materiais da obra e possibilita melhores condições comerciais junto à empresa contratada, considerando o caráter emergencial do serviço.

Dessa forma, a contratação em contrato único é a solução mais adequada, assegurando eficiência, economicidade e segurança jurídica.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:

A presente contratação visa obter a elaboração de um projeto de arquitetura/ engenharia para reparos no  Plenário da Câmara Municipal devido a necessidade de restaurar imediatamente a integridade estrutural do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos-RS, garantindo a segurança de servidores, vereadores e demais usuários do espaço.

O desabamento de uma viga ocorrido em 05/09/2025 comprometeu parte da estrutura do plenário, tornando urgente a execução da obra para evitar riscos adicionais e permitir a continuidade das atividades legislativas de forma segura.

A intervenção emergencial visa preservar o patrimônio público, assegurar condições adequadas de uso do plenário e minimizar prejuízos financeiros e institucionais decorrentes de acidentes ou interrupções nas atividades legislativas.

Atualmente, o Poder Legislativo não possui em seu quadro de servidores profissional da área de arquitetura ou engenharia, para trabalhar na elaboração do projeto e posteriormente desempenhar auxílio na fiscalização com o acompanhamento técnico da execução da obra, conferindo a fidelidade ao projetado, bem como realizar assessoria técnica, respondendo a eventuais dúvidas da contratante e para embasar a resposta a possíveis pedidos de aditivos, inclusive, por escrito, tornando-se, dessa forma, de suma importância a contratação emergencial  de empresa do ramo pertinente para desempenhar tal função com a maior brevidade possível.

Desse modo a elaboração de um bom projeto de engenharia /arquitetura, viabilizará a contratação de empresa do ramo pertinente para realização da obra de reforma que é  fundamental  para que a Câmara de Vereadores de Três Passos conte com um plenário seguro e bem estruturado para a realização das sessões, garantindo a integridade física dos vereadores, servidores e demais participantes.

Um ambiente adequado, sem riscos de acidentes ou problemas estruturais, assegura que os trabalhos legislativos ocorram de forma tranquila, eficiente e responsável. Além disso, a segurança do local demonstra respeito ao papel do poder legislativo e ao compromisso com a população, que espera ser representada em um espaço digno e funcional.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Para a contratação pretendida, a providência prévia ao contrato será Imagens internas do prédio da Câmara, para o profissional visualizar como era a parte interna antes das alterações nas paredes, que adequaram o espaço para se tornar o  Plenário  da Câmara Municipal (Essa adequação ocorreu em 2009) e também realização de reunião previa na Câmara Municipal de Três Passos, para alinhamento de ideias e  também visita ao  plenário atualmente utilizado  para elaboração do projeto, objeto desse processo.

OBS: A referida reunião deverá acontecer de forma presencial, em até 01 (um) dia útil após a assinatura do contrato, contando com a presença do responsável pela elaboração do projeto.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

A presente contratação da empresa construtora é autônoma e voltada especificamente realização do projeto para execução da obra de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Três Passos/RS.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

A fim de prezar pelos impactos ambientais positivos que tal contratação poderá causar ao meio ambiente, a elaboração do projeto e serviços decorrentes da contratação a ser realizada a partir deste ETP deverá levar em conta, além das normas técnicas pertinentes, os critérios de sustentabilidade, segurança, e preservação ambiental estabelecidos na legislação vigente.

Também deverão ser indicados critérios de sustentabilidade praticados pela empresa que executará o projeto, na etapa de execução da obra especificada no projeto objeto dessa contratação.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, entendemos que a presente contratação é viável e a melhor solução para a necessidade desta Casa Legislativa, atendendo aos padrões e os preços de mercado.

Três Passos, 08 de setembro de 2025.

_____________________

Emanuelle C. C. Petrazzini

Diretora

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: __/__/__

_____________________

FLÁVIO HABITZREITER