ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 47/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CONSTRUTORA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS ESTRUTURAIS NO PLENÁRIO ATUALMENTE UTILIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS PASSOS/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM O PRESENTE PROCESSO.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A presente contratação justifica-se pela necessidade emergencial de reparo estrutural no plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, em razão de comprometimento estrutural identificado em 05 de setembro de 2025, incluindo danos às paredes estruturais que comprometem toda a frente do prédio e ao forro do espaço.

O comprometimento constatado compromete a segurança do imóvel, representando risco potencial a servidores, vereadores e demais usuários, além de dificultar a utilização regular do espaço para a realização de sessões plenárias, reuniões de comissões e atividades administrativas.

A execução imediata da obra é imprescindível para restabelecer condições seguras de uso do plenário, preservar a integridade do patrimônio público e assegurar a continuidade das atividades legislativas e administrativas, considerando que o novo plenário, ainda em fase de finalização, não dispõe de ambientes adequados para o atendimento interno dos servidores.

Ressalta-se que, anteriormente, foi instaurado o Processo Licitatório nº 46/2025 – Dispensa de Licitação nº 28/2025, publicado em 30 de setembro de 2025, o qual restou deserto, em razão da ausência de manifestação de interesse por parte de fornecedores, mesmo após o envio de mais de 30 solicitações de orçamento a empresas do ramo, sem retorno até o prazo final de recebimento de propostas. Além disso, foi publicado Aviso de Manifestação de Interesse no site da Câmara, no jornal de circulação local, no PNCP e Licitacon/RS.

Diante da persistência da necessidade e do caráter emergencial da intervenção, justifica-se a abertura de novo processo de dispensa de licitação, visando à contratação de empresa especializada para execução dos serviços, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos que integram o presente processo.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

A presente contratação possui caráter emergencial e não estava prevista no Plano Anual de Contratações – PAC, tendo em vista que decorre de fato imprevisível e excepcional relacionado a comprometimento estrutural do plenário em 05/09/2025.

Ainda assim, a medida está plenamente alinhada ao planejamento institucional da Câmara Municipal, pois visa garantir a continuidade das atividades legislativas, preservar a integridade do patrimônio público e manter condições seguras de uso do espaço para servidores, vereadores e demais usuários.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. A empresa contratada deverá possuir habilitação técnica em construção civil e experiência comprovada em obras de reparo e recuperação estrutural.

3.2. O escopo mínimo da contratação deverá contemplar:

3.2.1. Demolição, remoção e descarte adequado dos materiais danificados;

3.2.2. Recuperação/recomposição estrutural da área afetada pelo comprometimento estrutural

identificado, incluindo eventuais danos ao forro do plenário;

3.2.3. Fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução da obra;

3.2.4. Adoção de medidas de segurança no trabalho e isolamento da área durante a execução;

3.2.5. Garantia técnica sobre os serviços executados.

3.3. O prazo de início de execução deverá ser imediato, conforme estabelecido no cronograma em anexo limitado ao tempo estritamente necessário para eliminar os riscos e restabelecer condições seguras de uso do plenário.

3.4. A contratada deverá apresentar responsável técnico habilitado (ART ou RRT) perante o CREA/CAU, conforme a natureza dos serviços.

3.5. Todos os serviços deverão observar normas técnicas da ABNT, normas de segurança aplicáveis e boas práticas da construção civil.

3.6. Compete à Câmara Municipal:

3.6.1. Permitir o acesso às dependências necessárias para a execução da obra;
3.6.2. Designar fiscal de contratos, responsável pela fiscalização administrativa e técnica do contrato, nos termos da legislação vigente, incluindo verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, controle de pagamentos e elaboração de relatórios de execução;

3.6.3. Contar com o apoio técnico de engenheiro/arquiteto contratado em processo específico, que auxiliará o fiscal de contratos na análise técnica da execução dos serviços.

3.7. Compete à contratada:

3.7.1. Executar os serviços conforme as especificações e prazos estabelecidos;

3.7.2. Responsabilizar-se integralmente pela segurança de seus empregados e de terceiros;
3.7.3. Reparar eventuais danos decorrentes da execução da obra;

3.7.4. Assegurar que a execução dos serviços seja realizada por equipe especializada e capacitada para atividades de reparo estrutural.

4. ESTIMA DAS QUANTIDADES:

| - ITENS A SEREM CONTRATADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO | - VALOR MÁXIMO TOTAL |
| 01 | Execução de obra emergencial de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, abrangendo fornecimento de materiais, mão de obra especializada e ART/RRT técnico, a ser realizada conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos apresentados pelo profissional responsável. | R$ 3.187,87 |
| Valor Total Máximo da Contratação: R$ 3.187,87 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) |  |  |

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:

Para solucionar o problema de comprometimento estrutural identificado no plenário atualmente utilizado da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, consideram-se as seguintes alternativas:

I – Não realizar a contratação imediata:

A ausência de intervenção emergencial manteria o risco de acidentes, comprometeria a segurança de servidores, vereadores e demais usuários, além de inviabilizar a utilização do plenário para sessões, comissões e demais atividades administrativas. Essa alternativa é inviável, pois expõe o patrimônio público e as pessoas a risco.

II – Aguardar procedimento licitatório ordinário:

A realização de licitação convencional demandaria prazos incompatíveis com a urgência da situação, durante os quais o comprometimento estrutural poderia se agravar, aumentando os danos e os custos futuros. Portanto, esta alternativa também é inviável, diante da necessidade de ação imediata.

III – Contratação emergencial de empresa especializada:

Trata-se da solução viável e necessária, amparada pelo art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, permitindo a execução imediata dos reparos estruturais no plenário, garantindo a segurança, preservando o patrimônio público, assegurando a continuidade das atividades legislativas e administrativas e possibilitando que o espaço continue a ser utilizado para outros fins institucionais.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Conforme planilha em anexo, o valor máximo para contratação será de R$ 3.187,87 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil tem como objetivo a execução de reparos estruturais no plenário atualmente utilizado da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, em razão de comprometimento estrutural identificado em 05/09/2025, incluindo danos às paredes estruturais que compromete toda a frente do prédio e ao forro do espaço.

A solução contempla todos os serviços necessários para restaurar a segurança e funcionalidade do plenário, incluindo:

- Remoção e descarte adequado dos materiais danificados;

- Recuperação e recomposição dos elementos estruturais comprometidos, incluindo paredes estruturais e forro;

- Recuperação de acabamentos e demais elementos do plenário afetados;

- Fornecimento de materiais e mão de obra especializada;

- Garantia técnica sobre os serviços executados;

- Adoção de medidas de segurança para proteger trabalhadores e usuários durante a execução da obra.

A contratação visa assegurar a proteção do patrimônio público, garantir a segurança de servidores, vereadores e usuários, e permitir a continuidade das atividades legislativas e administrativas, considerando que o espaço ainda é utilizado para sessões, comissões e atividades dos servidores, e que o novo plenário em fase de finalização não dispõe de áreas próprias para atendimento interno.

A execução imediata é imprescindível devido ao risco estrutural e à necessidade de restabelecer o uso seguro do plenário, mitigando prejuízos, impactos operacionais e garantindo que o espaço continue a ser utilizado para outros fins institucionais após a intervenção.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação não será parcelada, sendo estabelecido um único contrato global para a execução da obra emergencial de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Três Passos/RS.

A centralização dos serviços em um único contrato assegura maior eficiência na execução, permitindo o acompanhamento integral da obra, evitando atrasos, divergências entre fornecedores e garantindo a segurança dos usuários durante o processo.

Além disso, a unificação facilita a gestão administrativa e financeira, simplificando a fiscalização e o controle de qualidade, e possibilita melhores condições comerciais junto à empresa contratada, considerando o caráter emergencial do serviço.

Dessa forma, a contratação em contrato único é a solução mais adequada, assegurando eficiência, economicidade e segurança jurídica.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:

A presente contratação visa atender à necessidade emergencial de reparo estrutural no plenário atualmente utilizado da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, garantindo a segurança do patrimônio público, de servidores, vereadores e demais usuários do espaço, considerando danos às paredes estruturais e ao forro.

Espera-se, com a execução da obra, restaurar a integridade estrutural do plenário, eliminando riscos de acidentes, permitindo a utilização segura do espaço e assegurando a continuidade das atividades legislativas e administrativas, já que o espaço ainda é utilizado para sessões, comissões e atividades dos servidores, enquanto o novo plenário em fase de finalização não dispõe de áreas adequadas para atendimento interno.

Além disso, a contratação emergencial possibilita que a intervenção seja realizada de forma rápida e coordenada, minimizando danos adicionais e custos decorrentes de atrasos ou agravamento do problema. O serviço também proporciona maior previsibilidade e controle administrativo, concentrando a responsabilidade em um único contrato com a empresa especializada e garantindo eficiência, economicidade e segurança jurídica.

Por fim, após a reforma, o espaço continuará a ser utilizado para outros fins institucionais, assegurando o melhor aproveitamento do patrimônio público.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Para a contratação emergencial da empresa construtora, serão adotadas providências administrativas visando garantir a execução correta, segura e eficiente da obra de reparo estrutural no plenário atualmente utilizado da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS.

O acompanhamento e fiscalização da execução da obra será realizado pela Câmara Municipal, por meio de:

10.1. Fiscal de contratos – servidor designado oficialmente, conforme exigência legal, responsável pela fiscalização administrativa e técnica do contrato, incluindo:

• Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais;

• Controle de pagamentos e prazos;

• Elaboração de relatórios de execução;

• Acompanhamento da execução da obra, assegurando observância das normas técnicas, de segurança e das especificações do projeto.

10.2. Apoio técnico – profissional engenheiro/arquiteto contratado em processo específico, que auxiliará o fiscal de contratos na análise e conferência dos aspectos técnicos da execução, incluindo:

• Conferência da documentação da empresa (habilitação jurídica, fiscal e técnica);

• Verificação da compatibilidade da proposta com o projeto elaborado;

• Apoio no acompanhamento técnico da execução da obra, contribuindo para a segurança e qualidade dos serviços.

Ressalta-se que a atuação conjunta do fiscal de contratos e do profissional de apoio técnico não exime a empresa contratada de possuir equipe especializada e capacitada para a execução dos serviços, bem como de observar todas as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

Essas providências visam assegurar que a obra seja executada com segurança, qualidade e eficiência, preservando o patrimônio público e garantindo a continuidade das atividades legislativas e administrativas.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

A presente contratação da empresa construtora é autônoma e voltada especificamente à execução da obra de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Três Passos/RS.

Entretanto, a execução da obra será acompanhada pelo profissional de apoio técnico, contratado em processo específico, e o projeto a ser seguido foi desenvolvido pelo engenheiro/arquiteto previamente contratado. Embora esses processos sejam complementares, a contratação da construtora é independente e necessária para atender à urgência da situação.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Não são previstos impactos ambientais significativos decorrentes da execução da obra de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Três Passos/RS.

A obra será realizada em área interna do edifício, utilizando materiais de construção comuns, com descarte adequado de entulhos e resíduos, conforme normas técnicas e legislação vigente. Medidas de segurança e limpeza serão adotadas para evitar qualquer efeito negativo sobre o ambiente interno e externo, garantindo que a intervenção seja segura e controlada.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Com base na justificativa, nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e considerando a existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, entende-se que a presente contratação da empresa construtora para reparo estrutural do plenário é viável e constitui a melhor solução para atender à necessidade emergencial desta Casa Legislativa, garantindo segurança, qualidade da execução e conformidade com os padrões de engenharia, bem como observando os preços de mercado.

Três Passos, 8 de outubro de 2025.

_______________________________________

Emanuelle Cavalcante Carvalho Petrazzini

DIRETORA GERAL

(Matrícula 177)

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: __/__/__

_____________________

FLAVIO HABITZREITER

PRESIDENTE