PARALISAÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS-RS.

| Obra | Motivo pela inexecução temporária do objeto do contrato | Responsável pela inexecução | Data Prevista para Reinício |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra de Construção do Novo Plenário | Alegação da empresa contratada de erros no projeto | Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda | 06/03/2022 |
| Obra de Construção do Novo Plenário | Mudanças no Muro localizado na parte lateral do Terreno da Câmara Municipal. | Questão técnica de modificação do projeto | 17/04/2023 |
| Obra de Construção do Novo Plenário | Inexecução da empresa contratada | Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda | 06/10/2024 |
| Obra de Construção do Novo Plenário | Inexecução da empresa contratada | Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda | 07/01/2025 |
| Obra de Construção do Novo Plenário | Inexecução da empresa contratada | Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda | 15/06/2025 |